Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. NutriLink pasó de tener una base técnica débil a ser una plataforma segura, que cobra, tiene especialidades clínicas, lee exámenes con OCR y ya tiene chat en vivo. Se detalla brevemente lo avanzado en los siguientes puntos: - Seguridad y base técnica: JWT y bcrypt en la web y en la app del paciente, también se actualizaron librerías, se refactorizó Ionic, se respaldaron funciones de la BD y se reordenó el kit de Postman. - Monetización: ya funciona todo el flujo de pago con ETPay en sandbox. Eso incluye el diseño en Figma, la pasarela, el webhook que activa la suscripción por un mes y el límite de pacientes según plan (Gratuito, Starter, Professional y Ultimate). - Especialidades clínicas: Se investigó e implementó Diabetes (incluye insulinoterapia), Nutrición Deportiva (con prescripción de ejercicio en la minuta), Pediatría y Patología Renal. Todas tienen BD, API y web, y se accede a ellas desde el nuevo botón "Especialidades" de la web. Además está lista la Encuesta de Tendencia de Consumo, que calcula el índice de calidad de la dieta (ICA). - Exámenes y OCR: Se armó el almacenamiento en Cloudflare R2, los endpoints y la subida de exámenes desde la web con sus validaciones. También se investigó cómo pasar los exámenes a Markdown y ya está desplegado el OCR en la app del paciente, más el Diagrama de Arquitectura. - Telemedicina: el chat en tiempo real entre nutricionista y paciente está listo de punta a punta: la API con Socket.io, la web en Django y la app en Ionic. - Otros: se rediseñaron las pantallas de login y registro, se separaron los archivos estáticos, se arregló el envío de correos y se actualizó el Modelo de Datos de la Fase 2. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes |
| Metodología | Sin ajustes |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Para respaldar el estado actual del desarrollo del Proyecto APT, se presentan las siguientes evidencias que permiten verificar de manera tangible el progreso técnico y de gestión en el Informe de Sistema de Aplicación: - Capturas del entorno de alojamiento que demuestran la operatividad y disponibilidad real del sistema en un ambiente de producción/pruebas mediante Railway. - Evidencia del backlog y la estructuración por sprints en ClickUp, lo que acredita el seguimiento metódico de las tareas, la asignación de responsabilidades y el cumplimiento del cronograma. - Registro de la ejecución de pruebas de integración sobre las APIs, validando el correcto funcionamiento de los endpoints, la integración entre servicios y la seguridad (tokens) a través de Postman. - Capturas de UI acompañadas de una breve descripción que explican el propósito funcional de las pantallas desarrolladas hasta la fecha. - Enlaces a los repositorios de código fuente y documentación de la base de datos que evidencian la modularidad, estructuración y control de versiones de cada componente del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La gestión del trabajo mediante un tablero en la herramienta ClickUp ha sido un factor determinante para el desarrollo del proyecto. Su uso ha facilitado el seguimiento de objetivos, la asignación de tareas, el control de responsabilidades y la adopción de una disciplina constante en la documentación del trabajo realizado. Asimismo, el uso de herramientas integradas como cronogramas, temporizadores, fechas límite y la estructuración por sprints nos ha permitido optimizar la gestión del tiempo y mantener un avance ordenado. Por otra parte, la ejecución sistemática de ceremonias ágiles como las Sprint Planning y las Retrospectives ha sido clave para garantizar una planificación efectiva y una mejora continua en la dinámica de equipo. Hasta la fecha no se han presentado dificultades significativas que comprometan el desarrollo del plan de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El plan de trabajo original no ha requerido ajustes estructurales ni eliminación de actividades, ya que el proyecto contó desde el inicio con una definición clara de los objetivos y del rumbo a seguir. Esta estabilidad ha sido posible gracias a los factores facilitadores mencionados anteriormente (la buena organización mediante tableros en ClickUp y la gestión por sprints). No obstante, más allá de mantener el plan inicial, hemos incorporado de forma orgánica algunas tareas adicionales enfocadas en optimizar la calidad del desarrollo. Estas adiciones respondieron a necesidades técnicas puntuales para mejorar las buenas prácticas, tales como: - La implementación de seguridad basada en tokens y contraseñas encriptadas. - La refactorización de código para mantenerlo limpio y mantenible. - La adaptación hacia una arquitectura modular que facilita la claridad y escalabilidad del software. Estas incorporaciones se integraron de manera fluida en los sprints sin alterar el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto APT

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. A la fecha, la totalidad de las actividades principales y requerimientos críticos (funcionalidades core) planificados para el Proyecto APT han sido completados en su totalidad y dentro de los plazos establecidos. En el sprint más reciente, únicamente han quedado pendientes algunas tareas secundarias de refinamiento de la interfaz de usuario (UI/UX), tales como mejoras visuales, consistencia estilística y optimizaciones estéticas. Estas actividades fueron reprogramadas para el siguiente sprint debido a que no comprometen la funcionalidad ni el objetivo general del proyecto. Al tratarse de tareas de valor agregado, pero no críticas, se abordarán durante el último ciclo de desarrollo como parte de la fase final de pulido del producto. Esto garantiza que la dirección general del proyecto se mantenga firme y los entregables principales continúen 100% al día.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.