}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Pablo Castro |
| --- | --- |
| Rut | 16.048.895-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Patricio Leiva |
| --- | --- |
| Rut | 17.311.374-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Mariana Rodriguez |
| --- | --- |
| Rut | 25.457.290-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Resumen

NutriLink es una plataforma digital de atención nutricional que desarrollaremos como Proyecto de Título (APT), en continuación de un proyecto de portafolio previo. Está compuesta por una aplicación web para nutricionistas (Django) y una aplicación móvil para pacientes (Ionic), conectadas mediante una API REST (Node.js/Express) y una base de datos PostgreSQL alojada en Railway. En esta segunda iteración buscamos ampliar la plataforma hacia nichos de atención más específicos: niños, deportistas, embarazadas, diabéticos y personas con enfermedad renal; incorporar telemedicina mediante mensajería y videollamada, y sumar herramientas de inteligencia artificial para el análisis de exámenes médicos, la evaluación de la calidad de la dieta y el resumen del historial del paciente. El proyecto responde a una necesidad real: muchos nutricionistas en Chile aún dependen de registros manuales o planillas poco escalables para gestionar sus atenciones, lo que dificulta el seguimiento adecuado de sus pacientes. El desarrollo se organiza en doce sprints bajo una metodología iterativa e incremental, con la base técnica y de seguridad al inicio, las funcionalidades clínicas al centro, y las funcionalidades de inteligencia artificial al final, una vez que existen datos acumulados sobre los cuales operar.

Abstract

NutriLink is a digital nutritional care platform that we will develop as our Capstone Project (APT), continuing a previous portfolio project. It consists of a web application for nutritionists (Django) and a mobile application for patients (Ionic), connected through a REST API (Node.js/Express) and a PostgreSQL database hosted on Railway. In this second iteration, we aim to expand the platform toward more specific care niches: children, athletes, pregnant women, diabetics, and people with chronic kidney disease; incorporate telemedicine through messaging and video calls; and add artificial intelligence tools for medical exam analysis, diet quality assessment, and patient history summarization. The project responds to a real need: many nutritionists in Chile still rely on manual records or poorly scalable spreadsheets to manage their consultations, which makes it difficult to properly track their patients. Development is organized into twelve sprints under an iterative and incremental methodology, with the technical and security foundation first, clinical features in the middle, and artificial intelligence features last, once enough accumulated data exists to work with.

| Nombre del proyecto | NutriLink: Nutrición inteligente más allá del consultorio. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | La principal área de desempeño es la ingeniería de software y desarrollo: - Desarrollo de software Móvil - Desarrollo web - Desarrollo base de Datos - Desarrollo backend Además de áreas de desarrollo, se aplican conocimientos de calidad de software, gestión de requisitos, y seguridad en el desarrollo. Al ser una iteración sobre un producto construido, la gestión de los requisitos se maneja de forma distinta. El desarrollo sobre un producto construido es un desafío distinto. Nuestra intención es aplicar conceptos y uso de tecnologías que se alineen tanto con los requerimientos como con las necesidades actuales de nutricionistas y pacientes en un mundo moderno |
| Competencias | - Desarrollo de software: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Bases de datos: Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Ingeniería de requisitos: Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Gestión de proyectos: Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Calidad y seguridad: Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Aplicaciones móviles: Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto busca abordar la falta de herramientas digitales integradas para la atención nutricional, permitiendo a nutricionistas gestionar de manera eficiente los datos de sus pacientes, lo que incluye información antropométrica, registros dietarios y evolución de su tratamiento. Muchos profesionales del área dependen de registros manuales, aplicaciones no especializadas y en especial en complicadas hojas de cálculos difíciles de aprender a usar y poco escalables y modificables, lo que dificulta el seguimiento adecuado de la evolución de sus pacientes y la personalización de sus planes nutricionales. En el contexto de la profesión, este problema es relevante ya que la nutrición desempeña un papel clave en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Una plataforma digital diseñada específicamente para la gestión nutricional y con interfaz intuitiva optimizaría el trabajo de los profesionales, permitiéndoles mejorar la calidad de sus atenciones, reducir errores en la recopilación de datos y proporcionar recomendaciones más precisas a sus pacientes. Este proyecto se centra en los profesionales en Chile, donde el acceso a herramientas digitales en el ámbito de la salud nutricional aún es limitado sobre todo en la salud pública. A nivel nacional, la obesidad y las enfermedades metabólicas han ido en aumento, afectando a una gran parte de la población, lo que hace aún más crucial contar con soluciones tecnológicas que faciliten el seguimiento y adherencia a los tratamientos nutricionales. Los principales beneficiarios de la plataforma son los nutricionistas y sus pacientes. Los profesionales podrán contar con un sistema centralizado para organizar sus atenciones, mientras que los pacientes, a través de una aplicación móvil, podrán acceder fácilmente a sus indicaciones, pautas alimentarias y minutas personalizadas, mejorando su compromiso con el tratamiento. En esta segunda iteración del proyecto, se busca expandir las funcionalidades de esta plataforma con varias funcionalidades adicionales que consolidarán la visión original permitiendo diseñar un producto perfectamente usable en la cotidianidad profesional. La relevancia de esta parte del proyecto tienen que ver con: - Cubrir nichos comunes dentro de la atención nutricional: En nuestra versión original, se cubrían principalmente pacientes dentro de un marco de normalidad, en esta ocasión se pretende tomar en cuenta consultas que tienden a ser más frecuentes en la atención: Deportistas, diabéticos, enfermedad renal crónica, niños, y mujeres embarazadas. - Integración de funcionalidades de telemedicina: Con el objetivo de adaptarnos a tecnologías post-pandemia, se integrará la funcionalidad de telemedicina como opción para uso de nutricionista/paciente. - IA y analítica: Implementación de herramientas de IA para lectura y resumen de exámenes médicos mediante un modelo OCR. - Incorporación de almacenamiento de exámenes: Actualmente no contamos con funcionalidades de almacenamiento para tener un historial de exámenes por cada paciente. - Funcionalidad de Verificación de nutricionista: módulo de verificación de nutricionista, ya sea por API, automatizado, o manual. - Aplicación móvil para nutricionista |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una plataforma integral para nutricionistas que permita gestionar información de pacientes, incluyendo datos antropométricos, registros dietarios, diagnósticos, pautas alimentarias y seguimiento de su evolución. A través de una plataforma web y una aplicación móvil, los profesionales podrán administrar los tratamientos y los pacientes consultar sus indicaciones y progresos mediante la aplicación. Como extensión del proyecto, se incorporarán funcionalidades de telemedicina, integración con pasarelas de pago y analítica e inteligencia artificial, orientadas a facilitar las consultas remotas, gestionar pagos y generar información que apoye la toma de decisiones y personalización de los tratamientos. Además, la plataforma ampliará su alcance a distintos perfiles y especialidades nutricionales, pasando de su enfoque actual en adultos a considerar también niños y adolescentes, deportistas, embarazadas, personas con diabetes y otros perfiles que requieran atención nutricional especializada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de nuestro Proyecto APT se vincula con el perfil de egreso del Ingeniero en Informática, ya que su desarrollo requiere la aplicación de conocimientos y competencias esenciales en el levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo de software y aseguramiento de calidad. La plataforma propuesta permitirá a nutricionistas gestionar información clave de sus pacientes, proporcionando un entorno tecnológico eficiente y accesible tanto para los profesionales como para los usuarios a través de una aplicación móvil. Las competencias del perfil de egreso son fundamentales para abordar la problemática que el proyecto busca resolver. En primer lugar, el levantamiento y análisis de requerimientos permite comprender las necesidades específicas de los nutricionistas y pacientes, asegurando que la plataforma cubra sus expectativas y optimice su flujo de trabajo. Por otra parte, el desarrollo de software y la implementación de soluciones tecnológicas garantizarán que la aplicación sea funcional, segura y fácil de usar, alineándose con las mejores prácticas en desarrollo y experiencia de usuario. Además, el aseguramiento de la calidad del software es clave para ofrecer un sistema confiable, minimizando errores y garantizando un rendimiento óptimo. También se requiere la capacidad de trabajar en equipo, ya que el desarrollo de la plataforma implica la colaboración entre diferentes actores, en nuestro equipo, contamos con un profesional vinculado al área de la salud nutricional así como personas fuertemente comprometidas con alcanzar nuestro objetivo, siendo altamente proactivos en la proposición de ideas. Asimismo, el enfoque en la innovación y el aprendizaje continuo permitirá integrar nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia de los usuarios y optimicen la gestión de datos en el ámbito de la nutrición. Por lo tanto, el Proyecto APT refleja de manera integral las competencias del Analista Programador Computacional, aplicando conocimientos técnicos y habilidades interpersonales para el desarrollo de una solución tecnológica que impacte positivamente en la sociedad. |
| Relación con los intereses profesionales | Conversando entre nosotros, hemos concluido que nuestros objetivos son bastantes similares, en el sentido de que los tres tenemos fervientes ganas de potenciar nuestros conocimientos mediante el desarrollo de esta plataforma. En el trayecto del desarrollo de NutriLink tenemos la certeza de que constantemente nos enfrentamos con diferentes desafíos, los cuales, no tendremos dudas de que resolveremos, y es en este punto donde se irán adquiriendo las capacidades necesarias para enfrentar futuros retos. Tenemos la convicción de que este es el elemento más valioso que podremos conseguir de nuestros estudios, ya que sabemos que el conocimiento adquirido no es sino un mínimo porcentaje de lo que necesitaremos en nuestra carrera. La capacidad de enfrentar los desafíos, de superarlos y de aprender de éstos mediante la adquisición de conocimientos y sabiduría en la ejecución y el tránsito de este camino lo que es más importante, ya que las tecnologías que hoy aprendimos pueden estar obsoletas en un futuro, pero nuestra forma de adaptarnos a las situaciones son lo que perdurará en nuestra mente y espíritu. Por otro lado tenemos como equipo gran interés en resolver problemas en áreas médicas/científicas, mediante la implementación de herramientas que optimicen procesos cotidianos en ambientes laborales relacionados a la medicina, como es en nuestro caso, la relación paciente/nutricionista. Creemos fuertemente que los conocimientos que hemos adquirido y que adquiriremos pueden impulsar el desarrollo de tecnologías que ayuden a que el conocimiento, ciencias y salud puedan no sólo avanzar más rápido, sino que de manera más cómoda para las personas que se dedican a esto. NutriLink puede ser sólo el primer paso de un largo camino de innovaciones digitales en el mundo de la salud. El mayor desafío en esta nueva iteración tiene que ver cómo nos adaptamos a las tecnologías que no estaban presentes en nuestra anterior entrega, no solo en la incorporación de las mismas en la aplicación, sino en cómo las usamos para el desarrollo de esta nueva etapa. Debemos usar estas herramientas con conciencia y de forma justificada, y no perder el foco como profesionales de hacer un trabajo integral y de calidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Desarrollar nuestro proyecto APT es y será un gran desafío para todos los integrantes del equipo, pero con esta misma convicción, sabemos que cada uno de nosotros tiene las ganas y la capacidad de lograrlo, para lo cual hemos considerado las siguientes variables: - Duración del semestre y horas asignadas: - Las horas destinadas al proyecto serán flexibles, de acuerdo con la planificación académica establecida por DUOC UC y considerando la disponibilidad de nosotros los integrantes del equipo, quienes además mantenemos actividades laborales durante la semana. El proyecto se desarrollará a lo largo de las 18 semanas establecidas, distribuidas en tres fases: documentación, desarrollo y presentación del proyecto. La dedicación podrá ajustarse según las necesidades y avances de cada fase, contemplando jornadas de trabajo tanto durante la semana como los fines de semana. - Materiales requeridos: - Como grupo, hemos procurado trabajar con herramientas tengan una capa gratuita a las funcionalidades necesarias. - Para nuestra aplicación web, desarrollaremos en el framework de Django. - Para la aplicación móvil, se utilizará el framework Ionic. - Para gestionar nuestra base de datos utilizaremos PostgreSQL mediante su IDE pgAdmin. - Para construir nuestra API que comunicará nuestra aplicación móvil y nuestro sitio web se utilizará Node.Js. - Cada uno de nosotros contamos con los medios físicos para desarrollar este proyecto, nuestras mentes y nuestros computadores. - La seguridad de contar con un equipo sólido nos tranquiliza a los tres y sabemos que saldremos victoriosos. - Para las funcionalidades adicionales se mantiene el criterio de tecnologías sin costo. - Factores externos que facilitan el desarrollo: - Acceso a bibliografía y documentación técnica de cada una de las tecnologías mencionadas, distribuidas en cada una de las webs correspondientes. - Como se mencionó anteriormente, la existencia de herramientas de desarrollo gratuitas o con versiones académicas. - Posible apoyo de docentes y compañeros con conocimientos en desarrollo de software. Hay que aprovechar a nuestros docentes. “Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de gigantes” Isaac Newton. - Disponibilidad de diversas herramientas de inteligencia artificial. - Factores externos que dificultan el desarrollo y soluciones: - Todos nosotros tenemos distintos factores que dificultan nuestro camino, pero que cada uno debe asumir y adaptar, algunos viven lejos, otros tienen que responsabilizarse de problemas personales, otros tienen que lidiar con problemas o bien su entorno puede perjudicarlos en ciertas cosas - Dificultad en la recolección de requisitos: La inexperiencia en la gestión de proyectos puede ser una piedra de tope para organizarnos y es en este camino donde más aprenderemos. - Posibles problemas técnicos: En cada paso que damos nos encontraremos con problemas técnicos y teóricos, lo importante es tener la sabiduría y el temple para poder superarlos y aprender de éstos. Con estas consideraciones, el desarrollo del proyecto es viable dentro del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma ampliada de atención nutricional a partir de los cimientos técnicos y funcionales ya establecidos en NutriLink, incorporando una aplicación móvil para el nutricionista, módulos de atención especializada por perfil de paciente, telemedicina, medios de pago e inteligencia artificial de apoyo al análisis clínico y dietario, con el fin de apoyar la toma de decisiones del profesional y la adherencia del paciente a su tratamiento. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Centralizar la gestión clínica del paciente, entregando al nutricionista una plataforma con una lógica centralizada, organizada y donde se disponga la información necesaria para comprender el estado y la evolución de cada persona, considerando antecedentes clínicos, antropométricos, alimentarios y otras condiciones que influyan en su tratamiento. - Acercar el tratamiento nutricional al paciente, mediante una aplicación móvil que le permita consultar de forma sencilla sus pautas, minutas, diagnósticos e indicaciones, y seguir su evolución a través de gráficos y reportes de adherencia que promuevan una participación más activa en su proceso. - Centralizar la lógica de negocio nutricional en la base de datos y la API, implementando los cálculos antropométricos y de requerimientos en PL/pgSQL y exponiéndolos mediante endpoints, de modo que la aplicación web y las aplicaciones móviles consuman los mismos resultados y los presenten según las necesidades de cada perfil de usuario, liberando al profesional de cálculos manuales y de registros dispersos entre herramientas. - Consolidar la base técnica de la plataforma, refactorizando el código heredado, ampliando el modelo de datos y la API, e incorporando cifrado de credenciales y autenticación por tokens, de modo que las funcionalidades nuevas se construyan sobre una base estable y segura. - Extender la atención a perfiles nutricionales específicos, incorporando fórmulas antropométricas, requerimientos y criterios de diagnóstico diferenciados para niños, deportistas, embarazadas, personas con diabetes y pacientes con enfermedad renal crónica. - Aumentar la precisión del tratamiento, mediante un selector de patologías que despliegue dinámicamente los campos asociados en el formulario de atención y entregue recomendaciones específicas según la condición del paciente. - Desarrollar una aplicación móvil de uso exclusivo del nutricionista, que permita gestionar agenda y disponibilidad, registrar datos de atención y consignar notas clínicas fuera del escritorio. - Incorporar la atención remota a la plataforma, mediante mensajería en tiempo real y videollamada integrada que permitan realizar consultas a distancia dentro del mismo entorno de trabajo, ampliando el acceso a pacientes con dificultades de movilidad o de traslado. - Incorporar una pasarela de pago, que permita gestionar el cobro de las atenciones dentro de la plataforma y dé al producto un carácter comercializable. - Integrar herramientas de inteligencia artificial de apoyo clínico, aplicando OCR e interpretación mediante modelo de lenguaje sobre exámenes médicos, análisis de calidad de la dieta y resumen del historial del paciente, siempre sujetos a revisión y aprobación del profesional. - Gestionar el desarrollo mediante una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo en doce sprints con un entregable comprometido por iteración y ceremonias de planificación y retrospectiva, de modo que el avance se valide de forma continua y no al cierre del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

1. Enfoque Metodológico Para el desarrollo de la plataforma se utilizará una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, considerando que el proyecto se desarrollará durante un semestre y contará con un plazo acotado hasta mediados de diciembre. Este enfoque permitirá organizar el trabajo de manera incremental e iterativa, avanzando progresivamente en las distintas funcionalidades de la plataforma y realizando validaciones durante el proceso, en lugar de esperar hasta la etapa final para evaluar el resultado. Para organizar las tareas, requerimientos funcionales se ocupará un tablero scrum en la plataforma de software ClickUp, permitiendo visualizar y distribuir la carga de trabajo, establecer las prioridades, realizar seguimiento a los avances y mantener la visión general del estado del proyecto. Se realizará semanalmente los días Lunes un Sprint Planning, con el objetivo de seleccionar, priorizar y definir las tareas del Product Backlog que se abordará durante la semana, asignando responsables y estimando los esfuerzos en Clickup. Se llevará a cabo la ceremonia de Sprint Retrospective ya sea al cierre de un sprint o cada vez que se estime necesario para analizar la dinámica de trabajo interna, alinearnos en conocimiento y seguir avanzando. 2. Etapas del Proyecto #### a) Fase 0: Análisis y Recolección de Datos - Identificación de las necesidades de nutricionistas y pacientes no abordadas. - Análisis de los procesos actuales en la atención nutricional para soluciones propuestas. - Aprendizaje de los conocimientos básicos de nutrición para un correcto desarrollo de los procesos de atención por parte de un nutricionista, así como la forma más accesible de entregar estos datos al paciente. - Elaboración de casos de uso y diagramas de flujo de información para nuevas implementaciones. - Documentar no solo los datos necesarios, sino que la interpretación y codificación de todos los cálculos necesarios y la traducción de estos a lenguaje de programación para su incorporación en nuestra plataforma web, móvil, y nuestra base de datos. - Definición de objetivos y alcances del proyecto, ideas sobran, la correcta gestión de estas para lograr un entregable factible es clave en esta etapa - Análisis de requisitos funcionales y no funcionales - Asignación de funciones dentro del equipo de trabajo #### b) Fase 1: Definición y Documentación - Definición del alcance MVP - Creación de diagramas de arquitectura del sistema - Documentación de modelos de datos y flujo de información - Cumplimiento de exigencias de documentación por parte de DuocUC (este documento) - Presentaciones para evaluación - Definición de nuevo diseño #### c) Fase 2: Sprints de Desarrollo (Iterativo) - Actualización de implementación de backend y frontend de la plataforma web para nutricionistas - Actualización de funcionalidades de la aplicación móvil para pacientes - Implementación de aplicación móvil para nutricionistas con funcionalidades claves para una atención en terreno en caso de necesidad. - Actualización de base de datos para almacenamiento de registros dietarios, datos antropométricos, datos de pacientes, datos de nutricionistas, etc. - Implementación de autenticación y control de accesos con buenas prácticas de seguridad. #### d) Fase 3: Pruebas y Despliegue - Conforme a disponibilidad, se realizarán pruebas de usuario, control de calidad esperada y despliegue en Railway #### e) Fase 4: Presentación y Cierre - Preparación de documentación final y entrega de código fuente - Elaboración de la presentación final - Demostración funcional de la plataforma

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Sprint 0 | - Definición de proyecto APT, de funcionalidades, herramientas a utilizar, de metodología, de planificación, y kickoff para actividades de inicio. | Línea base de funcionalidades a incorporar, planificación de sprints |
| Avance 2 | Sprint 1 | - Refactorización y ordenamiento de código, funciones en BD, y endpoints en API. - Actualización de librerías para web, API, y móvil. - Incorporación de almacenamiento de exámenes para posterior análisis, modelo de datos para almacenamiento de exámenes. | Al heredar infraestructura antigua, es necesario hacer ajustes para la incorporación de funciones nuevas. La forma de almacenar exámenes cobra importancia en la facilidad de acceso a ellos para posterior análisis |
| Avance 3 | Sprint 2 | - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Definición y estructuración de backend para funcionalidades (API y BD) - Lógica de cálculos: fórmulas antropométricas y requerimientos por nicho (niños, deportistas, embarazadas, diabéticos, renal) en PL/pgSQL, más endpoints en API. - Seguridad en contraseñas y tokenización en cada endpoint. | Cada semana de la 2 a la 7 se harán sucesivas entregas de funcionalidades para condiciones especiales de nutrición. Es necesario aumentar la seguridad para cumplir con estándares de desarrollo seguro |
| Avance 4 | Sprint 3 | - Incorporación de medios de pago. - Avances app nutricionista 1. elaboración de frontend y diseño. - Prototipado de formularios de evaluación diferenciados y diagnósticos por nicho (Figma) | Incorporación de medios de pago para consolidación de carácter de producto comercializable. El prototipado en Figma antecede a los formularios diferenciados por nicho, y la app del nutricionista puede comenzar apoyada en la API ya estabilizada. |
| Avance 5 | Sprint 4 | - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Nutrición para embarazadas. - Selector de patologías: componente de selección y despliegue dinámico de campos en el formulario de atención, con registro de las patologías seleccionadas en la ficha del paciente. | Primer nicho construido sobre la lógica de cálculo del Sprint 2. El selector de patologías se entrega aquí porque es la base sobre la que se montan las recomendaciones específicas del Sprint 8. |
| Avance 6 | Sprint 5 | - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Nutrición para diabéticos. - Subida, almacenamiento, y visor de exámenes en historial. | Requisitos previos para el almacenamiento y visor de exámenes son requisito previo para el OCR. Continúan las entregas sucesivas de nichos nutricionales. |
| Avance 7 | Sprint 6 | - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Nutrición para niños. - Avances en app nutricionista 2. - Implementación de OCR, primera parte: extracción de valores desde los exámenes almacenados. | Cierre de los nichos nutricionales comprometidos. El OCR comienza una vez que existe material almacenado sobre el cual operar. |
| Avance 8 | Sprint 7 | - Mejoras en ficha clínica. - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Nutrición para enfermedad renal. - Analizador de exámenes médicos, segunda parte: interpretación clínica de los valores extraídos por OCR, con marcado de resultados fuera de rango. Usa el mismo pipeline de LLM del Sprint 6. - Encuesta de tendencia de consumo: formulario, almacenamiento y visualización en ficha. | La ficha clínica se ajusta después de los nichos, cuando ya se conocen los campos que cada uno requiere. La interpretación clínica opera sobre los valores extraídos en el Sprint 6, y la encuesta de tendencia de consumo alimenta el analizador de dieta del Sprint 9. |
| Avance 9 | Sprint 8 | - Precisión de tratamiento: recomendaciones específicas asociadas a cada patología seleccionada en el Sprint 4. - Inclusión de ejercicios en la minuta: sección de actividad física dentro del plan, con carga y edición desde la vista de atención. - Resumen de paciente al ingresar a atención - Mensajería en tiempo real y videollamada - Avances en funcionalidades nutricionales nuevas: Nutrición para deportistas. | Las recomendaciones por patología dependen del selector entregado en el sprint 4. El resumen del paciente requiere historial acumulado. La telemedicina responde a pacientes con problemas de movilidad o de acceso a atención presencial. |
| Avance 10 | Sprint 9 | - Analizador de calidad de dieta: evaluación del registro dietario del paciente contra las guías alimentarias y la encuesta de tendencia de consumo. - Panel consolidado de analítica en la vista de atención, que reúne los tres analizadores (exámenes, calidad de dieta y tendencia de consumo). - Avances app nutricionista | El analizador de calidad de dieta consume el registro dietario y la encuesta del sprint 8. El panel consolidado unifica los tres analizadores y cierra la línea de analítica avanzada. |
| Avance 11 | Sprint 10 | - Funcionalidad de validación de título profesional. - Pruebas de calidad e integración sobre módulos entregados. - Poblado de datos para demostración. - Espacio para corrección de deuda técnica acumulada en sprints anteriores | La validación de título profesional aporta confiabilidad al producto y no condiciona a ninguna otra funcionalidad, por lo que se ubica en un sprint tardío. Con la mayoría de los módulos ya entregados, este sprint concentra las pruebas transversales y la corrección de deuda técnica antes del cierre. |
| Avance 12 | Sprint 11 | - Entrega final de la aplicación móvil del nutricionista. - Finalización de sitio web publicitario. - Ajustes sobre diseño e interfaz en secciones nuevas - Preparación de ambiente de demostración | Cierre de los dos componentes orientados a la presentación comercial del producto, ninguno de los cuales bloquea funcionalidades previas. Se reserva el último sprint de desarrollo para ellos porque no tienen dependencias hacia atrás y permiten absorber los ajustes que arrastran los sprints anteriores. |
| Final | Entrega final | - Producto integrado: web, app de paciente, app de nutricionista, API y sitio publicitario. - Documentación técnica en repositorios y de usuario en página publicitaria - Presentación y defensa de proyecto | Consolidación, verificación y documentación del producto completo para su presentación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Definición y planificación del proyecto | Definición del alcance del APT, selección de herramientas, metodología de trabajo y planificación de los doce sprints. | Documentación del proyecto anterior, plantillas APT, GitHub | Sprint 0 (1 semana) | Patricio Leiva | El proyecto hereda una base funcional, lo que acorta la definición inicial pero obliga a revisar decisiones previas. |
| Bases de datos | Refactorización y modelo de datos. | Ordenamiento del código heredado, creación de tablas, campos, relaciones y funciones en PostgreSQL, y ampliación de endpoints en la API. | PostgreSQL, Node.js/Express, Railway, GitHub | Sprint 1 (1 semana) | Patricio Leiva | Trabajar sobre infraestructura heredada puede revelar dependencias no documentadas que retrasen la refactorización. |
| Calidad y seguridad | Actualización de librerías | Actualización de dependencias en la aplicación web, la API y la aplicación móvil, con verificación de compatibilidad entre componentes. | Django, Ionic, Node.js/Express, npm, pip | Sprint 1 (1 semana) | Mariana Rodríguez | Facilita el desarrollo posterior, aunque una actualización mayor puede romper funcionalidades ya construidas. |
| Ingeniería de requisitos | Definición clínica de nichos | Especificación de fórmulas antropométricas, requerimientos nutricionales y criterios de diagnóstico para cada uno de los cinco nichos. | Guías clínicas, tablas de referencia FAO/OMS, MINSAL | Sprints 2 a 8 (7 semanas) | Pablo Castro | La definición clínica debe anticiparse a la implementación de cada nicho, por lo que se entrega con un sprint de holgura. |
| Bases de datos | Lógica de cálculo por nicho en BD | Implementación en PL/pgSQL de las fórmulas antropométricas y de requerimientos por nicho, con los endpoints correspondientes en la API. | PostgreSQL, PL/pgSQL, Node.js/Express, Postman | Sprint 2 (1 semana) | Mariana Rodríguez | Centralizar el cálculo en la base de datos evita duplicar lógica entre la web y la aplicación móvil. |
| Calidad y seguridad | Seguridad de contraseñas | Incorporación de cifrado y tokenización para el almacenamiento de credenciales y la protección de los endpoints de la API. | Django, bcrypt, JWT, PostgreSQL | Sprint 2 (1 semana) | Mariana Rodríguez | Migrar las credenciales existentes exige un plan de recuperación para las cuentas ya creadas. |
| Desarrollo de aplicaciones | Integración de medios de pago | Incorporación de una pasarela de pago en la aplicación web y preparación del flujo para futuras funcionalidades de pago en móvil. | Pasarela de pago (Transbank o Mercado Pago), Django | Sprint 3 (1 semana) | Mariana Rodríguez | Depende de plazos de habilitación externos, por lo que se inicia temprano pese a no bloquear otras actividades. |
| Aplicaciones móviles | Aplicación móvil del nutricionista | Desarrollo incremental de la aplicación exclusiva del profesional: agenda, disponibilidad, ingreso de datos de atención y notas. | Ionic, API REST, Figma | Sprints 3 a 11 (9 semanas) | Patricio Leiva | Al extenderse por casi todo el proyecto absorbe bien los sprints de menor carga, pero exige que la API esté estable. |
| Desarrollo de software | Implementación de nichos en web | Construcción de formularios de evaluación, diagnósticos y vistas diferenciadas para embarazadas, diabéticos, niños, renal y deportistas. | Django, API REST, prototipos en Figma. | Sprints 4 a 8 (5 semanas) | Pablo Castro | Se entrega un nicho por sprint para sostener el ritmo y no concentrar la carga en una sola semana. |
| Desarrollo de software | Selector de patologías y recomendaciones | Componente de selección con despliegue dinámico de campos, registro en ficha y recomendaciones específicas asociadas a cada patología. | Django, PostgreSQL, definiciones clínicas | Sprints 4 y 8 (2 semanas) | Pablo Castro | Se divide en dos entregas porque las recomendaciones dependen de que el selector esté operativo y validado. |
| Base de datos | Módulo de exámenes médicos | Subida, almacenamiento y visor de imágenes y documentos asociados al paciente, disponibles desde su historial clínico. | PostgreSQL, almacenamiento en Railway, Django | Sprint 5 (1 semana) | Mariana Rodríguez | Es requisito del OCR, por lo que un retraso aquí desplaza toda la línea de analítica avanzada. |
| Desarrollo de software | Analizador de exámenes médicos | Extracción de valores mediante OCR sobre los exámenes almacenados e interpretación clínica con modelo de lenguaje, marcando valores fuera de rango. | Motor OCR, API de modelo de lenguaje, LangChain | Sprints 6 y 7 (2 semanas) | Patricio Leiva | La calidad de la extracción depende de la legibilidad de los documentos cargados, que no se controla. |
| Base de datos | Ficha clínica y encuesta de consumo | Ampliación de la ficha con metas, notas y campos emergentes de los nichos, más el formulario y almacenamiento de la encuesta de consumo. | Django, PostgreSQL, definiciones clínicas | Sprint 7 (1 semana) | Pablo Castro | Se ajusta después de los nichos para incorporar de una vez los campos que cada uno requiere. |
| Desarrollo de software | Telemedicina y resumen de paciente | Mensajería en tiempo real, videollamada integrada y bloque colapsable con resumen del histórico del paciente generado por modelo de lenguaje. | WebSockets, servicio de videollamada, LangChain. | Sprint 8 (1 semana) | Patricio Leiva | Es el sprint de mayor riesgo técnico; se contempla usar un servicio externo de video si el desarrollo propio se extiende. |
| Desarrollo de software | Analizador de calidad de dieta | Evaluación del registro dietario contra guías alimentarias y encuesta de consumo, más un panel que consolida los tres analizadores. | API de modelo de lenguaje, guías alimentarias, Django | Sprint 9 (1 semana) | Pablo Castro | Requiere registros dietarios acumulados, por lo que se ubica al final de la línea de analítica. |
| Ingeniería de requisitos | Definición de criterios de analítica | Especificación de recomendaciones por patología, contenido de la encuesta de consumo y criterios de calidad de dieta para los analizadores. | Guías alimentarias chilenas, literatura clínica | Sprints 4 a 9 (6 semanas) | Pablo Castro | Cada criterio debe estar definido antes del sprint que lo implementa, lo que condiciona el calendario clínico. |
| Calidad y seguridad | Validación de título y pruebas | Funcionalidad de verificación del título profesional, pruebas de calidad e integración, y poblado de datos para la demostración final. | Registro Nacional de Prestadores, Django, Postman | Sprint 10 (1 semana) | Patricio Leiva | Concentra la corrección de deuda técnica acumulada, por lo que su alcance puede crecer según lo arrastrado. |
| Desarrollo de software | Sitio web publicitario | Página de marketing y presentación del producto, con contenido orientado a nutricionistas y material para la demostración final. | HTML/CSS, hosting, contenido de marketing | Sprint 11 (1 semana) | Mariana Rodríguez | No bloquea funcionalidades previas, por lo que actúa como colchón si algún sprint anterior se extiende. |
| Gestión de proyectos | Integración y entrega final | Integración y pruebas del producto completo, elaboración de la documentación técnica y de usuario, y preparación de la presentación final. | Repositorios GitHub, Railway, documentación | Entrega final (1 semana) | Patricio Leiva | Depende de que todos los módulos estén cerrados; los ajustes menores se absorben en el Sprint 11. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Coordinación inicial del proyecto de título, definición de la estructura general y plan de trabajo con el docente guía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación y configuración del repositorio en GitHub para el almacenamiento de la documentación y definiciones APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer avance en la elaboración de las reflexiones individuales y avance en el documento grupal con las definiciones iniciales del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización de la documentación del proyecto y definición de la metodología de trabajo y PPT de presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del proyecto de título ante el docente y curso. Refactorización de código y actualización de librerías etc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de fórmulas, procedimientos almacenados en la base de datos, endpoints de la API e implementación de seguridad con JWT y cifrado de contraseñas. Definición y estructuración de backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de la pasarela de pago y prototipado de las nuevas funcionalidades del sistema. Sistema de carpetas para exámenes médicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporación de la lógica de negocio nutricional enfocada en especialidad Nutrición deportiva. Implementación de APIs OCR en web. Formulario de Tendencia de Consumo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizador de Calidad de Dieta. Investigación de Pediatría. Incorporación de Teoría Pediatría en el sistema. Primera investigación para integrar Telemedicina a través de chat en real time. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporación de la lógica de negocio nutricional enfocada en patología renal. Desarrollo de Diagrama de Arquitectura. Mejora en ficha clínica: orden, añadir campos nuevos. Telemedicina implementación de Videollamada. Desarrollo de resúmenes de exámenes médicos con IA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de resumen del paciente en cita previa como recordatorio de apoyo para el nutricionista (IA). Mejora del diseño actual en aplicación móvil. Consolidación de telemedicina (videollamada). Planificación de Funcionalidades en APP de Nutricionista. Encuesta global subjetiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e implementación de la funcionalidad de validación y gestión del título profesional. Primera versión de la app nutricionista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega final del desarrollo completo de la aplicación del nutricionista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del sitio publicitario y manual de usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Pruebas (sistema completo) QA. Finalización de documentación técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones de acuerdo con el Feedback entregado por el Docente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y demostración final del sistema ante la comisión evaluadora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre formal del proyecto, consolidación de la documentación final y finalización de actividades del semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Conclusiones

Definir esta segunda iteración de NutriLink nos ayudó a mirar nuestro propio proyecto desde otra perspectiva. Partir de una plataforma ya funcional cambió la naturaleza del proceso de definición: en lugar de diseñar desde cero, tuvimos que evaluar qué funcionaba, qué necesitaba refactorización y qué valor nuevo podíamos agregar de forma realista dentro de un solo semestre. Esto nos obligó a priorizar con cuidado, ya que nuestra lista de funcionalidades deseadas era bastante más grande de lo que doce sprints podían sostener razonablemente. Organizar el desarrollo en torno a las dependencias técnicas, en lugar de seguir el orden de la lista original de ideas, fue una de las decisiones más útiles que tomamos en esta fase. Ubicar el modelo de datos, la seguridad y la actualización de la API al inicio, las funcionalidades clínicas al centro, y las funcionalidades que dependen de IA al final, nos permitió construir un plan donde cada sprint tiene una razón clara para estar en ese orden. También reconocimos el valor de contar con un integrante con formación en nutrición, ya que nos permite definir los criterios clínicos internamente en lugar de depender de validación externa para cada nicho que planeamos cubrir. Al mismo tiempo, esta fase nos hizo más conscientes de los riesgos que vienen, particularmente en torno a las funcionalidades de IA y al sprint de telemedicina, que concentran la mayor incertidumbre técnica de todo el plan. De cara al desarrollo, sentimos confianza en que la planificación que construimos es realista y está bien fundamentada, aunque también sabemos que serán necesarios ajustes sprint a sprint a medida que encontremos el tipo de dependencias no documentadas que suele esconder cualquier código heredado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.